회의록 — 문항 표준화·ICMS 통합 현황 공유

| 일시 | (녹취록에 미기재) · 약 60분 |
| --- | --- |
| 참석 | 고전무(R&D), 강인구, 편유미, 박효진, 개발 담당자 외 1명 |
| 목적 | R&D 진행 중인 문항 표준화·ICMS 통합 검색·데이터 플랫폼 현황 공유 및 사업부(문제은행) 연계 방향 확인 |

1. 요약

- R&D의 목표는 문제은행 구축이 아니라 전사 문항·콘텐츠의 표준화·통합 저장소(ICMS) 구축. 사업부 기대(사용자용 문제은행)와 차이 확인.

- 문항은 QTI 3.0 XML로 전환 중(자동 전환율 AIDT 약 95%, 에듀베이스 약 85%). 서비스 렌더링·문제은행 방식은 미논의 상태.

- 문제은행 방향은 사업부 요구사항 정리 → 전사 이해관계자 회의에서 결정하기로 함.

2. 주요 논의

① 문항 표준화 (QTI XML)

- AIDT(HTML)·에듀베이스(HWP→HTML) 문항이 서로 호환되지 않아 QTI 3.0 기반 공통 XML로 전환. 수식은 MathML·LaTeX 병행 저장.

- 저장 구조: 문항ID/버전/item.xml + assets(이미지·음성·영상) 완결형. 사내 오브젝트 스토리지·NAS·AWS S3 3중 보관(이전 금주 완료 예정).

- 메타데이터(교육과정 개정·학기·단원·차시)는 ICMS DB에 기존 그대로 이관. 지식맵은 메타데이터로 연결.

- 미전환분: 에듀베이스는 줄맞춤용 복잡한 표 문항(구 교육과정·중등 다수), AIDT는 비템플릿형 HTML. → 변환보다 신규 제작이 나을 수 있음.

- 시연 화면은 전환 확인용 임시 렌더링(묶음 문항·표 배치 미반영). 정답·풀이 포함되어 교사용 출력 가능. 파라과이 수학(3개 국어)도 동일 포맷 적재.

② 문제은행

- 기존 서비스 노후·브라우저 호환 문제로 다음 개정 전 교체 필요. 과거 에듀베이스 솔루션(커스터마이징+마이그레이션 3억 7천만 원) 검토했으나 비용 부담으로 보류.

- 사업부 핵심 요구: 문항 검색·출력, HWP 출력(교사 주 사용), HWP 시험지 import·문항 분할, AI 문항·유사문항 생성.

- R&D 의견: XML이라 HWPX 변환은 가능하나 정교화 공수 큼. PDF·Word 시험지는 적은 리소스로 가능. 향후 문항 제작 표준 가이드라인 필요.

③ ICMS 통합 검색

- 아이스크림·몰 상품·연수원 콘텐츠 통합. 키워드 + 임베딩 기반 맥락 검색, 카테고리별 결과를 API로 제공 → 화면은 각 서비스가 API 호출해 구현.

- 교과서(22개정) 디지털화 완료 후 ICMS 적재 중. 띵커벨은 미적재(적재 가능). 변경분 일배치 약 1개월 내, 연말 사용자 검색 목표. 콘텐츠 권한관리 추가 개발 중.

④ 데이터 플랫폼

- S3 호환 오브젝트 스토리지, 데이터 레이크하우스(Iceberg), 임베딩 포함 검색용 파일(Lance) 제공. 연수원 데이터 일배치 수집 중(약 2.8억 건).

- 통합회원ID 기준으로 콘텐츠–사용 데이터–사용자 연결. 서비스별로 다르게 암호화한 ID 제공 예정. GA 원천 데이터는 사내로 가져와 가공(비용 절감·개인정보 처리) 후 BigQuery로 전달.

3. 향후 조치

| 할 일 | 담당 | 기한 |
| --- | --- | --- |
| 통합 검색 데모 일정 잡아 초대 / 데모 링크 내부 접속 확인 후 공유 | 고전무(R&D) | 다음 주 |
| 문제은행 필요 기능·요구사항 사전 정리 | 사업부(강인구·편유미) | 이해관계자 회의 전 |
| 문제은행 방향(내부 구축 vs 외부 도입) 결정 회의 소집 | 사업부·R&D 공동 | 미정 |
| 에듀베이스 미전환(약 15%) 범위 파악 및 처리 방안(신규 제작 등) | 미정 | 미정 |
| 띵커벨 콘텐츠 ICMS 적재 여부 협의 | 강인구·R&D | 미정 |

※ 녹취(STT) 기반 작성으로 일부 고유명사·수치는 원 발언 확인 필요.